# Analyse du budget initial (interne pour le gestionnaire)

Ce rapport présente l'estimation budgétaire initiale du projet « Jumeau numérique de surveillance », préparée conformément à la grille budgétaire officielle du cours 6GEN135. L'estimation est de classe 5 (AACE) : le contenu technique du projet n'est encore défini qu'à quelques pourcents, ce qui est normal à ce stade du plan de projet. Elle sera reclassée en classe 4 après l'approbation du cahier des charges au jalon J1.

| Nom du projet : | Jumeau numérique de surveillance — boucle thermohydraulique |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du client demandeur : | Cours 6GEN135 — Ingénierie, méthodes et pratique II (UQAC), mandat académique |  |  |
| Contact du client : |  |  |  |
| Nom du gestionnaire : |  | Numéro du projet : | 0000 |
| Date de la demande : |  |  |  |

## Hypothèses retenues pour cette estimation

• Effectif : 8 membres, enveloppe de 800 h d'ingénierie facturable, soit exactement 100 h par personne.

• Taux horaire : 50,00 $/h, taux unique appliqué à tous les membres et à tous les lots de la structure de découpage du projet.

• Répartition Ingénierie / Gestion : reprend le découpage par lot de la section 7 — L1 (Gestion de projet, 80 h) vs L2 à L9 (Ingénierie, 720 h).

• Aucun coût matériel, logiciel ou normatif direct : le projet est un livrable logiciel et s'appuie entièrement sur les ressources de l'UQAC. Aucun coût normatif direct n'est actuellement prévu, sous l'hypothèse que les documents nécessaires sont accessibles par les ressources institutionnelles de l'UQAC. Si certains documents ne sont pas disponibles par accès institutionnel, leur acquisition devra être réévaluée ou leur utilisation limitée aux informations publiques autorisées.

## Grille budgétaire

| Item |  | Type d'estimation | Coûts (ou prix de liste du manufacturier) | Fait |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts directs | Salaire de l'équipe de projet |  |  |  |
|  | Ingénierie (720 h) | Classe 5 (ascendante) — 8 membres, 720 h | 36 000,00 $ |  |
|  | Gestion (80 h) | Classe 5 (ascendante) — 8 membres, 80 h | 4 000,00 $ |  |
|  | Dépenses en équipement et matériaux (composantes électroniques, boîtiers, piles, chargeurs, etc.). Chaque composant est acheté au prix de liste pour les intégrateurs et peut être revendu avec une marge de profit. | N/A — infrastructure fournie par l'UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Fonction A (revendu intégré avec une marge de profit) | Aucun composant physique — livrable logiciel | 0,00 $ |  |
|  | Fonction B (revendu intégré avec une marge de profit) | Aucun composant physique — livrable logiciel | 0,00 $ |  |
|  | Fonction C | Aucun composant physique — livrable logiciel | 0,00 $ |  |
|  | Fonction D | Aucun composant physique — livrable logiciel | 0,00 $ |  |
|  | Coût marketing, incluant les achats des études de marché | Hors périmètre du mandat académique | 0,00 $ |  |
|  | Coûts légaux (avocats) | Hors périmètre | 0,00 $ |  |
|  | Dépense de déplacement (voiture, hôtel, per diem) | Travaux réalisés sur le campus UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Coûts publicitaires | Hors périmètre | 0,00 $ |  |
|  | Coûts de la Recherche et développement (R&D) | Intégrée aux 720 h d'ingénierie | 0,00 $ |  |
|  | Étude de faisabilité | Le plan de projet en tient lieu | 0,00 $ |  |
|  | TPS/TVQ-TVH | Mandat académique interne, aucune facturation réelle | 0,00 $ |  |
| Coûts indirects — Services professionnels | Services de consultation, sous-contractants | Aucun sous-traitant prévu | 0,00 $ |  |
| Coûts indirects — Frais propriétaires | Télécommunication : téléphone, longue distance, internet, cellulaire | Fourni par l'UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Entretien de l'édifice, ménager | Fourni par l'UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Bureautique (ordinateur, clavier, souris, crayon, papier, cartouche d'imprimante, broche, etc.) | Apport des membres, non facturé | 0,00 $ |  |
|  | Hébergement de la page web de l'entreprise | Dépôt Git institutionnel | 0,00 $ |  |
|  | Licence des logiciels (Microsoft, Office, Altium, SolidWorks, etc.) | Licences académiques UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Garantie prolongée du produit tel que construit | Pas de produit physique livré | 0,00 $ |  |
|  | Formation du personnel (formation continue) | Exclue des heures facturables | 0,00 $ |  |
|  | Livraison | N/A | 0,00 $ |  |
|  | Installation | N/A — livrable logiciel | 0,00 $ |  |
|  | Douane | N/A | 0,00 $ |  |
|  | Assurance responsabilité civile | Couverte par le cadre académique UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Assurance immeuble/meubles | Couverte par UQAC | 0,00 $ |  |
|  | Autres frais susceptibles | Risque résiduel — voir registre des risques | 0,00 $ |  |
| Provisions | Contingence (10 %) | 10 % × 40 000 $ | 4 000,00 $ |  |
|  | Total pour le bordereau des prix | 40 000 $ + 4 000 $ | 44 000,00 $ |  |
|  | Réserve du propriétaire (5 %) | 5 % × 44 000 $ | 2 200,00 $ |  |
|  | Autres imprévus | Couverts par la contingence | 0,00 $ |  |
|  | Escalade (inflation sur le matériel et augmentations salariales) | Projet d'un trimestre — non applicable | 0,00 $ |  |
|  | Estimé initial total : | 44 000 $ + 2 200 $ | 46 200,00 $ |  |

## Bordereau des prix — marge fictive (exercice pédagogique)

Ce mandat académique n'a pas de client payant réel : aucune marge n'est donc facturée dans l’estimer initial total ci-dessus. À des fins pédagogiques uniquement, le tableau suivant illustre comment une marge bénéficiaire serait appliquée pour produire un bordereau des prix.

| Poste | Taux | Montant |
| --- | --- | --- |
| Estimé initial total (coûts, section précédente) | — | 46 200,00 $ |
| Marge bénéficiaire fictive (exercice pédagogique) | 15 % | 6 930,00 $ |
| Prix de vente fictif (bordereau des prix) | — | 53 130,00 $ |

## Validation par estimation analogique et paramétrique (classe 5 — AACE)

L’estimation analogique (comparaison à des projets comparables déjà réalisés) et l'estimation paramétrique (relation statistique entre historique de coûts et paramètres du projet).

| Méthode | Paramètre / base | Heures | Coût (50 $/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ascendante (retenue) | Somme des lots L1-L9, SDP | 800 h | 40 000,00 $ |
| Analogique (par factorisation) | Convention du cours : 100 h/ingénieur, 8 membres | 800 h | 40 000,00 $ |
| Paramétrique | Effort = 8 membres × 15 sem. utiles × 6,67 h/sem./membre | ≈800 h | ≈40 000,00 $ |
| Écart ascendante vs méthodes conceptuelles | (40 000 - 40 000) / 40 000 | 0 h | 0,0 % |

Avec l'effectif de 8 membres, les trois méthodes convergent exactement sur 800 h (40 000 $) : l'ascendante (somme des lots), l'analogique (8 × 100 h/ingénieur, convention du cours) et la paramétrique (8 membres × 15 semaines × 6,67 h/semaine) donnent le même résultat. Cette convergence confirme que l'estimation ascendante correspond exactement à la contrainte ferme du mandat.

## Valeur actualisée nette (VAN) — exercice illustratif

Exercice pédagogique distinct de l’estimer initial total, illustrant l'actualisation du prix de vente fictif encaissé en fin de projet par rapport au coût déboursé, à un taux d'actualisation annuel de 8 % à confirmer.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Coût du mandat (sortie, approximée à t0) | 46 200,00 $ |
| Prix de vente fictif (entrée, reçue à la semaine 15) | 53 130,00 $ |
| Taux d'actualisation annuel retenu (illustratif) | 8,0 % |
| Période d'actualisation (15 semaines / 52) | 0,2885 an |
| Valeur actualisée du prix de vente = 53 130 / (1,08) ^0,2885 | 51 963,50 $ |
| VALEUR ACTUALISÉE NETTE (VAN) = 51 963,50 $ − 46 200,00 $ | 5 763,50 $ |

## Conclusion

L’estimé initial total du mandat s’élève à 46 200 $, comprenant 40 000 $ de coûts directs de main-d’œuvre, une contingence de 4 000 $ et une réserve du propriétaire de 2 200 $. Aucun coût matériel ou autre coût direct n’est actuellement imputé au projet. Cette estimation constitue la base de référence budgétaire du mandat.

ANEXE :

Classe 5 : une échelle à 5 niveaux pour classer la précision d'une estimation de coûts, selon à quel point le projet est défini au moment où on l'estime. La classe 5 est la moins précise (0 à 2 % du projet défini)

Classe 4 : environ 2-15 % du projet défini

Jalon : est un point de contrôle formel dans l'échéancier où on vérifie qu'une étape clé est terminée avant de continuer.

Lots :  est un bloc de travail bien délimité dans la structure de découpage du projet, une façon de diviser un gros projet en     morceaux gérables, chacun avec ses propres heures et son propre responsable. On leur donne des numéros (L1, L2, L3...) pour y référer facilement.